산업안전보건관리비

집행 증빙 검토 결과 보고서

| 현장명 | (가칭) 강남 오피스타워 신축공사 |
| --- | --- |
| 검토 대상 기간 | 2025년 1월 ~ 2025년 2월 |
| 보고서 번호 | AR-2025-0312 |
| 작성일 | 2025년 03월 12일 |
| 작성 부서 | (주)대건건설 안전관리팀 |

1. 기본 정보

| 보고서 번호 | AR-2025-0312 | 검토 일자 | 2025년 03월 12일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현장명 | (가칭) 강남 오피스타워 신축공사 | 현장코드 | GN-OT-2024-087 |
| 발주처 | (주)한강디벨로퍼스 | 시공사 | (주)대건건설 |
| 계약금액 | 48,500,000,000원 | 공사기간 | 2024.02.01 ~ 2026.11.30 |
| 법정 계상액 | 121,250,000원 (계약금액의 2.5%) | 검토자 | 이수진 (안전관리팀 대리) |
| 검토 대상 기간 | 2025년 01월 ~ 2025년 02월 (2개월) | 검토 목적 | 정기 내부감사 대응 및 집행 적정성 확인 |

2. 집행 내역 요약

| 구분 | 금액 | 집행률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 법정 계상액 (기준) | 121,250,000원 | 100.0% | - |
| 당기 집행 누계액 | 38,420,000원 | 31.7% | 47건 |
| 잔액 (미집행) | 82,830,000원 | 68.3% | - |
| 이번 검토 대상 금액 (1~2월) | 18,760,000원 | 15.5% | 23건 |

항목별 집행 현황 (법정 9개 항목 기준)

| 집행 항목 | 집행액 (원) | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안전·보건관리자 임금 등 | 6,000,000원 | 7건 |  |
| 안전시설비 등 | 3,910,000원 | 4건 |  |
| 보호구 등 | 4,350,000원 | 7건 |  |
| 안전보건진단비 등 | - | - | 해당 없음 |
| 안전보건교육비 등 | 1,200,000원 | 2건 |  |
| 근로자 건강장해예방비 등 | 850,000원 | 2건 |  |
| 건설재해예방전문지도기관 기술지도비 | 1,250,000원 | 1건 |  |
| 본사 전담조직 근로자 임금 등 | - | - | 해당 없음 |
| 위험성평가 등에 따른 소요비용 | 1,200,000원 | 1건 |  |
| 합 계 | 18,760,000원 | 24건 |  |

3. 증빙 유효성 검증 결과

| 증빙 유형 | 제출 | 통과 | 오류 | 누락 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용내역서 | 2건 | 2건 | - | - | 월별 1건씩 제출 (1~2월), 이상 없음 |
| 영수증 / 거래명세서 | 9건 | 8건 | - | 1건 | 안전화 구매 영수증 1건 미첨부 (1월) |
| 현장사진 | 23건 | 20건 | 3건 | - | 날짜 정보 미표시 사진 3건 |
| 세금계산서 + 제3자발급사실조회서 | 14건 | 13건 | 1건 | - | 공급가액 불일치 1건 (TX-2025-0142) |
| 기타서류 (급여명세서·보호구지급대장 등) | 18건 | 18건 | - | - | 선임신고서, 급여명세서, 보호구 지급대장 등 이상 없음 |
| 합 계 | 66건 | 61건 | 4건 | 1건 | 오류·누락 총 5건 |

4. 세금 및 정산 검토

| 항목 | 세금계산서 금액 | 영수증 기재액 | 부가세 | 일치 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 안전관리 용역 (1월) | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 300,000원 | 일치 |
| 안전용품 구입 (1월, TX-2025-0142) | 1,210,000원 | 1,200,000원 | 121,000원 | 불일치 (+10,000원) |
| 안전시설물 설치 (2월) | 2,500,000원 | 2,500,000원 | 250,000원 | 일치 |
| 안전보건교육 용역 (2월) | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 120,000원 | 일치 |
| 소 계 | 7,910,000원 | 7,900,000원 | 791,000원 | 차이 10,000원 |

※ 세금계산서 #TX-2025-0142 공급가액이 영수증 기재액 대비 10,000원 초과 계상되어 있으며, 수정 세금계산서 발행 또는 차액 반환 처리가 필요합니다.

5. 항목별 적정성 검토 결과

| No. | 집행 항목 | 집행액 | 판정 | 요약 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 안전·보건관리자 인건비 (1~2월) | 6,000,000원 | 적정 | 근로계약서, 급여명세서, 출근일보 확인 완료 |
| 2 | 안전모·안전화·안전벨트 구입 (1월) | 2,100,000원 | 검토필요 | 영수증 1건 누락, 현장사진 날짜 미표시 |
| 3 | 낙하물 방지망 설치 (1월) | 1,800,000원 | 적정 | 설치사진, 거래명세서 일치 확인 |
| 4 | 비계 안전망 보수 (2월) | 2,110,000원 | 적정 | 세금계산서, 현장사진 모두 일치 |
| 5 | 안전보건교육 외부강사 용역 (2월) | 1,200,000원 | 적정 | 계약서, 교육확인서, 교육 대상 명단 구비 |
| 6 | 근로자 생일 케이크 구매 (2월) | 1,100,000원 | 부적정 | 산안법 고시 별표3 해당 항목 없음 |
| 7 | 안전 표지판 제작·설치 (2월) | 1,200,000원 | 적정 | 설치확인서 및 현장사진 첨부 완료 |
| 8 | 산업안전보건위원회 운영 (1월) | 450,000원 | 적정 | 회의록, 참석자 명단 확인 |
| 9 | 안전용품 구입 (1월, TX-2025-0142) | 1,210,000원 | 검토필요 | 세금계산서-영수증 금액 10,000원 불일치 |
| 10 | 현장 안전 CCTV 설치 (2월) | 590,000원 | 적정 | 산업안전보건법 시행규칙 별표3 제4호 해당 |

6. 부적정 및 검토 필요 상세 내역

6.1  부적정  —  No.6  근로자 생일 케이크 구매

| 집행 금액 | 1,100,000원 (2025년 02월 14일 / 영수증 번호: RC-2025-0214) |
| --- | --- |
| 집행 경위 | 현장 안전 관리자가 근로자 사기 진작 및 안전문화 조성 목적으로 생일 케이크를 구매하여 산업안전보건관리비로 처리함. |
| 판정 결론 | 부적정 |
| 법령 근거 | 산업안전보건법 제72조 및 고용노동부 고시 제2023-9호 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조 제1항 별표3에 따르면, 식음료 구매는 산업안전보건관리비 사용 허용 항목에 해당하지 않음. 동 고시 제9조에 따라 목적 외 사용금액은 반환 또는 재분류 처리해야 함. |
| 조치 사항 | 해당 금액(1,100,000원)을 산업안전보건관리비 집행에서 제외하고, 일반관리비 또는 복리후생비 계정으로 재분류 처리. 관련 회계 서류(비용처리확인서) 재작성 후 담당 팀장 결재 완료. |

6.2  검토 필요  —  No.2  안전모·안전화·안전벨트 구입 (1월)

| 집행 금액 | 2,100,000원 (2025년 01월 15일) |
| --- | --- |
| 확인된 문제 | ① 안전화(30켤레) 구매 영수증 미첨부 — 사용내역서 기재 수량과 입고 근거 불일치② 현장 배부 사진 3건에 날짜 정보 미표시 (EXIF 메타데이터 부재) |
| 법령 근거 | 고용노동부 고시 제2023-9호 제8조 제2항: 개인보호구 구입 시 구입 영수증 및 수령 확인서를 갖춰야 하며, 배부 현장사진은 날짜를 식별할 수 있어야 함. |
| 필요 조치 | ① 안전화 구매처에 영수증 원본 재발급 요청 후 보호구 지급대장과 함께 제출② 현장 담당자에게 날짜 표시 기능 활성화 후 재촬영 지시 |

6.3  검토 필요  —  No.9  안전용품 구입 세금계산서 금액 불일치

| 집행 금액 | 1,210,000원 (세금계산서 #TX-2025-0142 / 2025년 01월 22일) |
| --- | --- |
| 확인된 문제 | 세금계산서 공급가액 1,210,000원 vs. 영수증 기재액 1,200,000원 → 10,000원 초과 계상 |
| 법령 근거 | 부가가치세법 제32조: 세금계산서는 실제 거래금액을 정확히 기재해야 하며, 과다 계상된 금액은 수정 발행 또는 반환 처리 대상임. |
| 필요 조치 | 공급업체 (주)안전물자에 수정 세금계산서(공급가액 △10,000원) 발행 요청. 또는 차액 현금 반환 후 입금 증빙(이체확인증)을 첨부하여 정산 완료. |

7. 보완 필요 사항

| No. | 보완 항목 | 실행 내용 | 완료 기한 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부적정 금액 재분류 처리 | 근로자 케이크 구매비 1,100,000원을 산업안전보건관리비에서 제외하고 복리후생비로 재분류. 비용처리확인서 재작성 및 팀장 결재. | 2025.03.28 | 김현수 팀장 |
| 2 | 영수증 미첨부 보완 | 안전화(30켤레) 구매 영수증 원본 재발급 요청 후 보호구 지급대장·수령 확인서와 함께 제출. 근로자 서명 확보. | 2025.03.25 | 이수진 대리 |
| 3 | 수정 세금계산서 발행 | (주)안전물자에 공급가액 △10,000원 수정 세금계산서 발행 요청. 불가 시 차액 반환 후 이체확인증 첨부. | 2025.03.22 | 박재원 대리 |
| 4 | 현장사진 촬영 기준 강화 | 현장 내 보호구 배부 시 스마트폰 날짜 표시 기능 활성화 후 촬영하도록 현장 공지. 표준 촬영 기준 체크리스트 배포. | 2025.04.01 | 이수진 대리 |
| 5 | 집행 전 사전 검토 절차 도입 | 산업안전보건관리비 집행 시 AI 시스템 사전 검토 및 결재자 승인 절차를 사내 집행 규정에 반영. | 2025.04.30 | 안전관리팀장 |

8. 종합 의견

이번 검토 대상 기간(2025년 1~2월) 산업안전보건관리비 집행 내역 23건, 18,760,000원에 대한 증빙 자료 분석을 완료하였습니다. 전체적으로 주요 집행 항목의 서류 구비 상태는 양호하나, 아래 3건의 사항에 대해 신속한 조치가 요구됩니다.

가장 시급한 사안은 근로자 생일 케이크 구매비(1,100,000원)의 부적정 집행입니다. 해당 지출은 고용노동부 고시 제2023-9호 별표3 어느 항목에도 해당하지 않으며, 감사 시 지적될 가능성이 높습니다. 계정 재분류 처리를 즉시 완료하고 관련 서류를 정비해 두어야 합니다.

안전용품 구입 건(TX-2025-0142)에서 세금계산서와 영수증 간 10,000원의 금액 차이가 발견되었습니다. 단순 오기 또는 품목 단가 적용 오류로 판단되나, 공식 정산 전에 수정 세금계산서 발행을 통해 기록을 일치시켜야 합니다. 미처리 상태로 정산이 진행될 경우 과다 집행으로 확인될 수 있습니다.

현장사진의 날짜 정보 누락은 실무상 빈번히 발생하는 관리 미흡 사항으로, 이번 검토에서도 3건이 확인되었습니다. 향후 보호구 배부 및 시설 설치 시 표준 촬영 절차를 수립하고, 현장 담당자가 이를 숙지할 수 있도록 지침을 배포할 것을 권고합니다.

전체 집행 진도율은 법정 계상액 대비 31.7% 수준입니다. 공사 진행 단계를 고려하면 현재까지의 집행 속도는 다소 저조하며, 공정 가속화에 따라 하반기 집행이 집중될 가능성이 있습니다. 잔여 집행 항목에 대한 사전 계획을 수립하고, 집행 전 적정성 검토 절차를 정착시킬 것을 권장합니다.

본 보고서는 AI 증빙 검토 시스템(v2.1)에 의해 자동 생성되었으며, 최종 판단 및 결재는 담당자 및 책임자의 확인을 거쳐야 합니다.

검 토 자 :   이수진  (안전관리팀 대리)          (서명)  ______________________

검토 일자 :   2025년 03월 12일

(주)대건건설  안전관리팀